**РЕМОНТ ДОРОГ на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дороги** | **Сумма, руб.** | **Дата аукциона** | **Срок подписания контракта** | **Дата исполнения контракта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина (участок у мусульманского кладбища), по ул. Советская (от ул. Ленина до ул. М.Горького), по ул. 1 Мая (от ул. Ленина до ул. 8 Марта) | 3 686 733,00 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 15.05.2018 - 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Солнечная, по ул. Цветочная, по ул. Газовиков, по ул. Лесная, по ул. Молодежная, по ул. Жукова, в д. Мостовая по ул. Г.Тукая | 4 499 802,00 | 16.04.2018 | 28.04.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дорогиЮкшур-Уймуж | 2 898 623,00 | 13.04.2018 | 28.04.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дороги «Оса-Чернушка» - Краснояр 2 | 2 196 682,00 | 13.04.2018 | 28.04.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дорогиСтарый Ашап - Кармановка | 16 999 146,00 | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дорогиБарда – Старый Чад | 11 962 242,00 | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дороги «Оса-Чернушка» - Брюзли (дамба) | 1 092 960,00 | 16.04.2018 | 28.04.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Солнечная до ул. Есенина) | 4 334 862,00 | 04.05.2018 | 21.05.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Есенина; Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова | 8 644 746,00 | 12.04.2018 | 24.04.2018 | 15.05.2018 – 31.07.2018 |
| **ВСЕГО за 2018 год:** | **56 315 796,00** |  |  |  |