|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие**  | **Ответственные исполнители** | **План срок**  | **Показатели** |
| **Ед.** | **Кол-во** |
| 1 | Проведениеактуализации схем водоснабжения и включение в состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения  | МУП ЖКХ «Бардымское» | По мере завершения сроков  | шт.  | 1 |
| 2 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий  | МУП ЖКХ «Бардымское» | Ежемесячно  | м.  | 143.3 |
| 3 | Выявление фактов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | МУП ЖКХ «Бардымское» | Ежегодно  | шт. | 3 |
| 4 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета  | МУП ЖКХ «Бардымское» | Постоянно  | шт. | 319 |
| 5 | Ремонт аварийных участков трубопроводов(Микрорайон Юбилейная 1 и Западная2) | МО | Ежегодно | м. | 15596 |

План мероприятий

по снижению потерь коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения в Бардымском муниципальном округе на 2023год.